##### คำอธิบาย  แบบรายงาน  อส. 301

# วัตถุประสงค์ของแบบรายงาน

## เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ทุกกิจกรรม งาน/โครงการ ทั้งจากงบประมาณปกติ เงินรายได้ งบกลาง และเงินนอกงบประมาณ  ทุกประเภท  รวมถึงเงินบริจาค  จัดทำรายงานเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

### การจัดทำแบบรายงาน

(1)  รายงานประจำเดือน………. 	ให้ระบุเดือนที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ เช่น รายงานประจำเดือน

พ.ศ. ………  :			ตุลาคม พ.ศ. 2551 หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม  2551

(2)  หน่วยงาน  :				ให้ระบุชื่อ สำนักบริหารฯ ส่วน หรือ กลุ่ม  โครงการ

ที่หน่วยงานที่จัดทำรายงาน สังกัดอยู่ เช่น รายงานผลการ ดำเนินงานของกิจกรรมงานบำรุงป่า  ส่วนที่รับผิดชอบ คือ      ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  เป็นต้น

(3)  แผนงบประมาณ   กิจกรรม/โครงการ  กิจกรรมงาน/โครงการ  :

ให้ระบุว่าเป็นการรายงานแผน/ผล การดำเนินงานของกิจกรรม งาน/โครงการใด อยู่ภายใต้ งานและแผนงบประมาณใด

(4)  กิจกรรมที่ปฏิบัติ  :	ระบุรายละเอียดกิจกรรมที่ปฏิบัติ (ตามเอกสารรายละเอียด

กิจกรรมที่กำหนดให้รายงานตามแบบ อส. 301)

(5)  เป้าหมายทั้งปี  : 		ระบุเป้าหมายทั้งปีที่หน่วยงานได้รับแจ้งจาก กรมอุทยาน

(ระบุหน่วยนับ)			แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยให้ระบุหน่วยนับ ของแต่ละ

กิจกรรมที่ปฏิบัติด้วย

(6)  ผลการปฏิบัติงาน  :	ให้ระบุผลการปฏิบัติงานเป็นตัวเลข (ปริมาณ) ของแต่ละกิจกรรม

(เชิงปริมาณ)			-  เดือนนี้  หมายถึง ผลการปฏิบัติงานของเดือนที่รายงาน

-  รวมตั้งแต่ต้นปี (สะสม) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานสะสม

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงเดือนที่จัดทำรายงาน เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนธันวาคม รวมตั้งแต่ต้น

ปี (สะสม) จะเป็นผลงาน ของเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม  รวมกัน

- % เทียบกับเป้าหมายทั้งปี  หมายถึง ร้อยละ (%) ของการปฏิบัติงานสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเปรียบเทียบกับ

เป้าหมายของทั้งปีงบประมาณ

(7)  ความก้าวหน้า  รายละเอียดของงานโดยรวม ตั้งแต่ต้นปี – ปัจจุบัน (อธิบาย)  :

ให้อธิบายหรือบรรยายถึงความก้าวหน้าของงานที่ปฏิบัติที่อาจจะนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน  (4)  แต่หน่วยงานเห็นว่าเป็นผลงานที่โดดเด่น/สำคัญ หรือแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดำเนินงานนั้น ๆ

(8)  ปัญหา/อุปสรรค  :	ให้ระบุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อขัดข้อง ที่มีผลกระทบต่อการ

ข้อเสนอแนะ 	ปฏิบัติงาน  ซึ่งมีผลทำให้การปฏิบัติงานต้องล่าช้า  หรือไม่เป็น

ไปตามเป้าหมายหรือแผนที่กำหนดไว้   และให้ระบุข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหานั้น ๆ ด้วย

(9)  ประเภทรายจ่าย  : 			หมายถึง ประเภทของงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้รับแจ้ง ตาม

แผนปฏิบัติงานจากกรมฯ   (อส. 102 และ อส. 104)

หมายเหตุ : กรณีที่มีการปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ไปเป็นงบรายจ่ายอื่น จากแผนที่ได้รับ ให้จัดทำ

รายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงด้วย ตัดจากงบใดไปเพิ่มที่

งบใด เป็นค่าอะไร และรายงานผลงานที่เพิ่มขึ้นและการเบิก

จ่ายด้วย

(10)  งบประมาณทั้งปี (บาท)  :	ให้ระบุงบประมาณที่หน่วยงานได้รับทั้งปีสำหรับ งาน/โครงการ ที่รายงาน

(11)	ผลการใช้จ่ายเงิน  :		ให้ระบุผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำหรับ งาน/โครงการ

ที่รายงาน

- เดือนนี้  หมายถึง ผลการใช้จ่ายเงินของเดือนที่รายงาน

- รวมตั้งแต่ต้นปี (สะสม)  หมายถึง ผลการใช้จ่ายเงินสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงเดือนที่จัดทำรายงาน

- %  เทียบกับงบประมาณทั้งปี  หมายถึง ร้อยละ (%) ของการใช้จ่ายเงินสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งปี

หมายเหตุ				ให้ใช้ผลการใช้จ่ายเงินที่ส่วน/กลุ่ม บันทึกและตัดยอดการใช้

จ่ายเงินของแต่ละงาน/โครงการ ไว้ ณ สิ้นเดือน ซึ่งยอดเงินนี้

อาจยังไม่ได้บันทึกลงในระบบ GFMIS  ก็ได้

(12)  ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน  :		ให้ลงชื่อผู้จัดทำรายงาน  ระบุชื่อและตำแหน่งด้วย

(13)  ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ  :			ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ งาน/โครงการ นั้น ๆ ได้แก่ ผอ.ส่วน

หัวหน้าฝ่าย หรือ หัวหน้ากลุ่ม  พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์/

โทรสาร และ  e-mail address (ถ้ามี)

การส่งรายงาน

ส่งรายงานให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)  งานแผนงานและติดตามประเมินผล และสารนิเทศ ภายในวันที่ 3  ของเดือนถัดไป   จำนวน 2 ชุด  เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ภายในวันที่  5  ของเดือนถัดไป

คำอธิบาย แบบรายงาน อส. 302

### วัตถุประสงค์ของแบบรายงาน

###### เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย  จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ           ทั้งงบประมาณปกติ  เงินรายได้ และงบกลาง ของทุกงบงาน/โครงการ   และกิจกรรมงาน /โครงการ         รวมทั้งเงินนอกงบประมาณทุกประเภท   เช่น  เงินบริจาค  ส่งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)    เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

### การส่งรายงาน

ส่งรายงานให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)  งานแผนงานและติดตามประเมินผล และสารนิเทศ ภายในวันที่ 3  ของเดือนถัดไป   จำนวน 2  ชุด  เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานแผนงานและสารสนเทศ  ภายในวันที่  5  ของเดือนถัดไป

การจัดทำแบบรายงาน

(1)  ส่วนราชการ  :			ให้ระบุชื่อส่วนราชการ ที่เป็นผู้จัดทำรายงาน

(2)  ผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปี  ถึง  วันที่…………เดือน………………พ.ศ. ……..  :

ให้ระบุว่าเป็นรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่เท่าใด เดือนอะไร พ.ศ. อะไร  เช่น  ผลการใช้จ่ายเงินตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2552

(3)  รายการ  :				ให้ระบุรายการเงินงบประมาณ แยกเป็นแผนงบประมาณ

กิจกรรม/โครงการ  กิจกรรมงาน/โครงการ  งบรายจ่าย

แยกเป็นงบบุคลากร  (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภคค่าจ้างเหมา)    งบลงทุน

(ค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  งบอุดหนุน  งบรายจ่ายอื่น

(4)  เงินงบประมาณตามแผน :		ให้ระบุเงินงบประมาณที่ได้รับแจ้งตามแผนปฏิบัติงาน

(5)  เงินงบประมาณตามใบงวด : 		ให้ระบุเงินงบประมาณที่ได้รับแจ้งตามใบงวด

(6)  ก่อหนี้ผูกพัน :			ให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณที่ได้ทำการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว

(7)  กันไว้เบิก :				ให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณที่กันไว้เบิก

(8)  จำนวนเงินเบิกจ่ายแล้ว :		ให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว ของเดือนที่

รายงาน และรวมเบิกตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

(9)  คงเหลือ :				ให้ระบุเงินงบประมาณคงเหลือ       เงินงบประมาณตามใบงวด

รวมแต่ต้นปี – จำนวนเงินกันไว้เบิก + จำนวนเงินเบิกจ่ายแล้ว รวมตั้งแต่ต้นปี

(10)  เหตุผลที่เงินเหลือแต่ละงวด : 	ให้ระบุสาเหตุที่ทำให้เงินงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละงวด

หมายเหตุ	รายงาน  อส. 302  เจ้าหน้าที่การเงินของสำนักเป็นผู้จัดทำรายงาน

คำอธิบาย แบบรายงาน อส. 302/เงินกัน

### วัตถุประสงค์ของแบบรายงาน

###### เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย  จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2550 และ 2551 ที่กันไว้เบิกจ่ายปี 2552 ทั้งงบประมาณปกติ  เงินรายได้  และงบกลาง  ของทุกงบงาน/โครงการ และกิจกรรมงาน/โครงการ   และเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ   (ถ้ามี)   ส่งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี  ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

### การส่งรายงาน

ส่งรายงานให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)  งานแผนงานและติดตามประเมินผล และสารนิเทศ  ภายในวันที่  3  ของเดือนถัดไป   จำนวน 2  ชุด  เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานแผนงานและสารสนเทศ  ภายในวันที่  5  ของเดือนถัดไป

การจัดทำแบบรายงาน

(1)  ส่วนราชการ  :			ให้ระบุชื่อส่วนราชการ ที่เป็นผู้จัดทำรายงาน

(2)  ผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปี  ถึง   วันที่…………เดือน………………พ.ศ. ……..  :

ให้ระบุว่าเป็นรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่เท่าใด เดือนอะไร พ.ศ. อะไร   เช่น  ผลการใช้จ่ายเงินตั้งแต่ต้นปี  ถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2551

(3)  รายการ  :				ให้ระบุรายการเงินงบประมาณ แยกเป็นแผนงบประมาณ

กิจกรรม/โครงการ  กิจกรรมงาน/โครงการ  และรายการที่

กันเงิน  เช่น  ค่าก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร

อช. หมู่เกาะสิมิลัน/ค่าจัดทำรั้วลวดหนาม อช. ตาดโตน 10 กม.

(4)  เงินงบประมาณที่ได้รับ :		ให้ระบุเงินงบประมาณที่ได้รับของแต่ละรายการ

(5)  เงินงบประมาณกันไว้เบิก : 		ให้ระบุเงินงบประมาณที่ได้กันไว้เบิกของแต่ละรายการ

(6)  จำนวนเงินเบิกจ่ายแล้ว :	ให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณกันเหลื่อมปีที่เบิกจ่ายแล้ว       ของเดือนที่รายงาน และรวมเบิกตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

(7)  คงเหลือ :				ให้ระบุเงินงบประมาณคงเหลือ

(8)  หมายเหตุ : 				ให้ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

หมายเหตุ	รายงาน  อส. 302/เงินกัน    เจ้าหน้าที่การเงินของสำนักเป็นผู้จัดทำรายงาน